GWA

Marketplace agro-africaine mobile-first · KOUAME Corporation

CAHIER DES CHARGES COMPLET

OBJECTIFS 12 / 24 MOIS — TOUTES SPÉCIFICATIONS

Horizon : Septembre 2026 (bêta) → Septembre 2028

Version du 25 juillet 2026 — Document de référence unique, prolonge le Cahier des charges bêta (révision : doctrine partenariale banques/IMF — pas de concurrence)

| Porteur | KOUAME Corporation — KOUAME TECH |
| --- | --- |
| Responsable | KOUAME YAO WILFRIED — Fondateur, CEO/CTO |
| Point de départ | Bêta live au 1ᵉʳ septembre 2026 (F1-F6, agriculture uniquement) |
| Périmètre | 100% agriculture — l'artisanat reste exclu sur tout l'horizon 12/24 mois |

Sommaire

- 1. Introduction

- 2. Contexte du projet

- 3. Cibles et utilisateurs

- 4. Problématique

- 5. Objectif principal

- 6. Objectifs spécifiques

- 7. Spécifications fonctionnelles complètes (17 modules)

- 8. Spécifications techniques et contraintes non fonctionnelles

- 9. Architecture technique (avec schéma)

- 10. Contraintes

- 11. Livrables attendus

- 12. Planning et jalons jusqu'à M+24

- 13. Gouvernance et suivi

1. Introduction

Ce cahier des charges définit, de manière exhaustive, les objectifs, les cibles, les spécifications fonctionnelles et techniques et les contraintes de GWA sur l'horizon 12 à 24 mois suivant le lancement de la bêta (1ᵉʳ septembre 2026). Il prolonge et détaille le Cahier des charges complet de la bêta (F1-F6) sans en modifier le périmètre déjà verrouillé, et couvre l'intégralité des modules envisagés jusqu'à septembre 2028.

Contrairement à la feuille de route de synthèse précédente, ce document liste, pour chaque module, la description fonctionnelle complète, les fonctionnalités clés, la stack technique retenue et l'horizon de mise en œuvre  au même niveau de détail qu'un cahier des charges de dépôt de dossier.

2. Contexte du projet

La Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest disposent d'un potentiel agricole considérable mais souffrent d'un déficit de structuration des chaînes de valeur : les producteurs vendent sans visibilité sur les prix, sans accès direct aux acheteurs, sans protection de paiement et sans historique exploitable pour accéder au crédit. Les coopératives, malgré leur rôle d'agrégation, restent peu outillées numériquement et peu connectées aux circuits de financement formels.

GWA répond à ce constat par une plateforme mobile-first combinant commerce (marketplace, feed, messagerie), confiance (Smart Escrow, Score de Confiance GWA) et facilitation de l'accès au crédit (affacturage digital adossé à l'escrow, financé et décaissé par un établissement agréé partenaire). Le projet est porté par KOUAME Corporation, déjà engagée sur l'agroalimentaire (TUA, Aboisso) et les technologies agricoles (ECOREP).

Décision de périmètre confirmée pour tout l'horizon 12/24 mois : agriculture exclusivement (production, transformation, coopératives, achat/export)  aucune réintroduction de l'artisanat, aucun élargissement de filière hors agriculture.

Doctrine partenariale (non négociable) — Les banques et IMF ne sont pas des concurrents de GWA.

GWA n'est pas une banque, n'émet pas de crédit pour son propre compte et ne se substitue pas aux établissements agréés (banques, IMF, SFD). Les banques et IMF sont des partenaires stratégiques : GWA structure le commerce agricole, sécurise les paiements (escrow) et produit la preuve de confiance (SCG, historique transactionnel, garanties de groupe) ; le partenaire financier décide, finance et débourse. Tout langage de remplacement, de désintermédiation bancaire ou de concurrence aux banques est hors positionnement. La valeur GWA côté finance = pipeline de deal flow qualifié + données auditables pour le partenaire.

3. Cibles et utilisateurs

GWA cible des acteurs des filières agricoles ivoiriennes puis ouest-africaines (Ghana, Sénégal à partir de M+13). Ce sont des personnes majeures, pas nécessairement instruites, présentes en milieu urbain comme rural — la conception de l'interface (y compris le Digest audio) tient compte de ce niveau d'alphabétisation numérique variable.

| Profil | Rôle sur GWA | Ce qui évolue à 12/24 mois | Horizon |
| --- | --- | --- | --- |
| Producteur agricole | Vend, reçoit commandes, encaisse via l'escrow | SCG enrichi, accès formations, historique multi-année | M+1 à M+24 |
| Coopérative agricole | Agrège les membres, vend en volume, bénéficie de l'affacturage | Gestion multi-rôles complète, tableau de bord consolidé, contrats-cadres B2B | M+4 à M+10 |
| Acheteur/ transformateur/ exportateur | Consulte, commande, paie, valide livraison | RFQ B2B, traçabilité EUDR pour l'export UE | M+6 à M+20 |
| Bénéficiaire d'affacturage | Sollicite une avance sur facture | Décaissement automatisé via API chez le partenaire bancaire/IMF (GWA orchestre, le partenaire finance) | M+6 à M+12 |
| Admin / back-office | Pilotage, modération, conformité | SLA formalisés, alertes automatiques, gestion multi-pays | Continu |
| Banque / IMF partenaire (pas concurrent) | Finance et débourse l'affacturage ; consomme le SCG et les preuves GWA — GWA n'est pas un concurrent | Passage d'une vue consultative (export CSV) à une intégration API active (décision/décaissement chez le partenaire) | M+9 à M+12 |
| Utilisateur déclaratif | Renseigne les données non automatisées | Réduction progressive du déclaratif via automatisation (météo, RCCM) | M+3 à M+15 |
| Producteur/ coopérative Ghana | Réplique le cycle GWA sur un marché pilote | Nouveau profil — paiement local, SCG adapté aux données disponibles | M+13 à M+18 |
| Producteur/ coopérative Sénégal | Deuxième marché d'expansion | Nouveau profil, séquencé après stabilisation Ghana | M+18 à M+24 |
| Diaspora Europe (acheteur) | Achète des produits tracés EUDR depuis l'Europe | Nouveau profil, canal e-commerce spécifique | M+18 à M+24 |

4. Problématique

Comment transformer GWA d'une marketplace agricole nationale en une infrastructure régionale de commerce agricole qui facilite l'accès au financement via des partenaires bancaires/IMF, en automatisant la confiance (SCG) et l'orchestration de l'affacturage au rythme de la preuve terrain, sans complexifier l'usage pour des utilisateurs peu familiers du numérique, sans jamais diluer le périmètre agricole, et sans jamais se positionner comme concurrent des banques ?

5. Objectif principal

Faire de GWA, entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2028, l'infrastructure numérique de référence du commerce agricole en Afrique de l'Ouest, en automatisant progressivement le scoring de confiance (SCG) et l'orchestration de l'affacturage avec des partenaires financiers (qui restent les décideurs et financeurs), et en répliquant le modèle validé en Côte d'Ivoire vers au moins deux nouveaux marchés.

6. Objectifs spécifiques

- Exécuter intégralement le backlog validé de la bêta (Lots 1 à 6) au cours des 6 premiers mois.

- Automatiser l'orchestration de l'affacturage (éligibilité, demande, reporting) via une intégration API avec au moins un partenaire financier avant M+12 — le décaissement et la décision de crédit restant du ressort du partenaire agréé.

- Faire évoluer le SCG vers une version 3 réduisant la part des paramètres déclaratifs par l'automatisation des sources de données (météo, RCCM, historique bancaire consenti).

- Lancer les modules de profondeur commerciale (B2B RFQ, Formations, gestion complète des coopératives) avant M+12.

- Répliquer le modèle GWA sur un premier marché ouest-africain (Ghana) entre M+13 et M+18, puis un second (Sénégal) entre M+18 et M+24.

- Mettre en place la traçabilité EUDR pour les filières exportatrices avant M+20.

- Maintenir un niveau de sécurité et de conformité réglementaire (BCEAO/UEMOA et équivalents locaux) sans interruption sur tout l'horizon.

7. Spécifications fonctionnelles complètes

Dix-sept modules couvrent l'intégralité du périmètre fonctionnel visé à 12/24 mois. Les modules A à F sont ceux de la bêta, dont l'évolution est spécifiée ici ; les modules G à Q sont nouveaux ou activés en Phase 2.

A — Authentification, profils & KYC avancé

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Évolution de l'authentification bêta (OTP + profils) vers un KYC renforcé et une gestion multi-pays des identités. |
| Fonctionnalités clés | Vérification RCCM automatisée, relance automatique des documents flous, timeline KYC visible par l'utilisateur, support de pièces d'identité multi-pays (Ghana, Sénégal). |
| Stack technique | Supabase Auth + NextAuth (existant), service de vérification documentaire tiers à intégrer, règles KYC paramétrables par pays. |
| Horizon & valeur | M+1 à M+9 réduit la friction d'inscription et le délai de traitement KYC (SLA 24h visé). |

B — Catalogue & marketplace (évolution)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Enrichissement du catalogue existant : vidéos produit, multilingue, certifications vérifiées automatiquement, données géographiques obligatoires. |
| Fonctionnalités clés | Upload vidéo compressée, traduction assistée (Yelly IA), vérification automatique de certificats (bio, fairtrade) via base documentaire, ville/pays obligatoires à la publication. |
| Stack technique | Next.js/React (existant), stockage Supabase, service de vérification documentaire, IA Gemini pour la traduction assistée. |
| Horizon & valeur | M+1 à M+6 corrige le risque data géo déjà identifié en bêta et amélioré la conversion acheteur. |

C — Commande, paiement & Smart Escrow (évolution)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Passage de Feexpay sandbox à une production pleinement fiabilisée, avec gestion multi-devise pour l'expansion. |
| Fonctionnalités clés | Payment_url réel en production, gestion multi-devises (XOF, GHS, EUR pour diaspora), timeline escrow visuelle, rappel J-1 avant libération, photo de réception. |
| Stack technique | Feexpay (CI/UEMOA), agrégateur local à identifier pour le Ghana, module de conversion de devise. |
| Horizon & valeur | M+1 (finalisation CI) à M+18 (multi-devise Ghana/diaspora). |

D — Affacturage digital & finance intégrée

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Passage du circuit semi-manuel de la bêta à une orchestration automatisée via API avec un partenaire financier signé. GWA calcule l'éligibilité et transmet le dossier ; le partenaire décide et débourse. Les banques/IMF ne sont pas des concurrents. |
| Fonctionnalités clés | Calcul d'éligibilité en temps réel, demande d'avance en un clic, transmission automatisée du dossier au partenaire, décaissement chez le partenaire sous conditions (SCG >= seuil, garantie de groupe), historique financier consolidé, reporting pour le partenaire financier. |
| Stack technique | Service Python FastAPI (existant, étendu), API bancaire du partenaire (à spécifier conjointement), file de validation back-office conservée en secours. |
| Horizon & valeur | M+6 (préparation) à M+12 (orchestration live) — brique de différenciation = preuve de confiance + deal flow pour le partenaire financier (pas un produit bancaire concurrent). |

E — SCG v3 — scoring de crédit avancé

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Extension de la grille bancaire 5C (13 sous-critères, bêta) par l'automatisation progressive des sources aujourd'hui déclaratives. |
| Fonctionnalités clés | API météo pour le risque géo-climatique, vérification RCCM automatisée, relevés Mobile Money consentis pour le flux de trésorerie, explication du score en langage simple pour l'utilisateur. |
| Stack technique | Service Python FastAPI dédié (existant), intégrations API météo et registre du commerce, règles explicites (pas de boîte noire) pour rester auditable par un partenaire bancaire. |
| Horizon & valeur | M+3 à M+15 condition de crédibilité pour tout partenariat bancaire élargi. |

F — Coopératives — gestion complète

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Passage d'une gestion partielle (pages détail/slug en bêta) à une gestion multi-rôles et multi-membres complète. |
| Fonctionnalités clés | Rôles (président, trésorier, secrétaire, membre), parts sociales, tableau de bord consolidé des ventes et du SCG par coopérative, vitrine enrichie, digest dédié à la coopérative. |
| Stack technique | Extension du modèle de données Supabase existant, RLS par rôle coopérative. |
| Horizon & valeur | M+4 à M+8 renforce la donnée SCG consolide et la capacité de financement de groupe. |

G — B2B — demandes de devis (RFQ) & contrats-cadres

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Nouveau module pour les acheteurs de gros volume (transformateurs, exportateurs) au-delà de la commande simple. |
| Fonctionnalités clés | Création de demande de devis, réponse multi-fournisseurs, négociation structurée, contrat-cadre avec conditions et volumes engagés sur plusieurs mois. |
| Stack technique | Nouvelles routes API sur l'architecture existante, réutilisation du moteur de messagerie pour la négociation. |
| Horizon & valeur | M+6 à M+10 débloque les gros comptes acheteurs, complémentaire du commerce au détail. |

H — Formations — ECOLSO

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Module de renforcement de compétences intégré à GWA, contribuant aussi à la donnée « Character » du SCG. |
| Fonctionnalités clés | Catalogue de contenus (vidéo, PDF, micro-cours), suivi de progression, certificats internes, accès hors-ligne pour les zones à faible connectivité. |
| Stack technique | Stockage Supabase, lecteur vidéo compressé, mode offline (cache local, cohérent avec l'approche offline-first déjà utilisée pour le catalogue). |
| Horizon & valeur | M+8 à M+12 renforce l'engagement et la fidélisation, source de donnée additionnelle pour le SCG. |

I — Réseau social / Feed / Digest audio (évolution)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Renforcement du feed et du Digest déjà en production, avec les fonctionnalités engagement identifiées dans le backlog validé. |
| Fonctionnalités clés | Fil Suivis / Pour vous, Stories 24h, signalement de commentaire, réaction rapide, contrôle de vitesse du Digest (lent/normal/rapide), badge « N nouveautés », contrôles pause/skip. |
| Stack technique | Extension du feed existant (React/Next.js), TTS déjà en place pour le Digest. |
| Horizon & valeur | M+1 à M+9 capitalise sur un module déjà complet et différenciant (Digest vocal). |

J — Messagerie & appels audio/vidéo

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Renforcement du chat existant, puis extension aux appels pour la négociation à distance. |
| Fonctionnalités clés | Réactions emoji, indicateur de saisie, appels audio/vidéo WebRTC avec repli audio-seul en cas de connexion faible, indicateur de qualité réseau. |
| Stack technique | Socket.io (existant), WebRTC ou SDK tiers (Agora/Twilio) pour les appels priorité basse, déclenchée par la demande observée. |
| Horizon & valeur | Chat enrichi M+1-M+6 ; appels audio/vidéo M+18+ (Phase 2, non prioritaire). |

K — Notifications & engagement

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Élargissement du système de notifications déjà opérationnel (push + SMS fallback). |
| Fonctionnalités clés | Heures silencieuses (quiet hours), préférences par canal (push/SMS/in-app), alertes de prix anormal sur le catalogue, notifications multi-pays (fuseaux horaires, langues). |
| Stack technique | OneSignal (existant, origines à finaliser en production), Africa's Talking / Twilio pour le SMS. |
| Horizon & valeur | M+1 à M+9. |

L — Back-office & administration (évolution)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Renforcement du back-office bêta pour supporter l'automatisation de l'affacturage et la gestion multi-pays. |
| Fonctionnalités clés | Réponse Support en un clic par email, SLA KYC formalisé (24h), dashboard Digest, alertes automatiques, modération des signalements, gestion des paramètres par pays (devise, réglementation). |
| Stack technique | Next.js existant (app/admin), RLS role=admin étendue à un rôle « country manager ». |
| Horizon & valeur | M+1 à M+15. |

M — Traçabilité, durabilité & export (EUDR / Carbon Tracker)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Module de conformité pour les filières exportatrices vers l'Union européenne, condition d'accès à ce segment à forte valeur. |
| Fonctionnalités clés | Calcul du CO2 par transaction, documentation de traçabilité (parcelle, coopérative, date de récolte), génération de rapport de conformité EUDR exportable. |
| Stack technique | Nouveau service de calcul (Python), base de données géospatiale des parcelles, export PDF/CSV. |
| Horizon & valeur | M+13 à M+20 activé en priorité pour les filières export (cajou, cacao le cas échéant). |

N — Wallet interne GWA (conditionnel)

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Fonctionnalité actuellement simulée en bêta ; son avenir dépend d'un agrément réglementaire. |
| Fonctionnalités clés | Solde et mouvements, retrait vers Mobile Money/banque, historique des transactions uniquement si un agrément BCEAO est obtenu ou si un partenariat avec un établissement agréé est structuré. |
| Stack technique | Évaluation réglementaire préalable obligatoire ; sinon la fonctionnalité reste masquée plutôt que déployée à moitié. |
| Horizon & valeur | Décision à M+12, déploiement conditionnel à partir de M+15. |

O — Logistique — module WMS/TMS léger

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Suivi de collecte et de livraison pour les coopératives à volume élevé, en partenariat avec des transporteurs locaux. |
| Fonctionnalités clés | Planification de collecte, suivi de livraison, preuve de livraison photo, intégration avec des transporteurs partenaires (pas de flotte propre). |
| Stack technique | Nouvelles routes API, intégration API transporteur tierce si disponible, sinon suivi déclaratif et planification du développement d’un outils en interne. |
| Horizon & valeur | M+14 à M+20 priorité modérée, activée si le volume des coopératives le justifie. |

P — IA — Yelly v2 multilingue & assistance prédictive

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Extension de l'assistante conversationnelle Yelly aux langues locales et à des recommandations prédictives simples. |
| Fonctionnalités clés | Support des langues locales prioritaires en plus du français, recommandations de prix et de moment de vente basées sur l'historique GWA (pas de modèle prédictif complexe en Phase 1). |
| Stack technique | Gemini (existant), prompts étendus par langue, historique de transactions comme contexte. |
| Horizon & valeur | M+9 à M+15. |

Q — Expansion multi-pays & multi-devise

| Élément | Spécification |
| --- | --- |
| Description | Socle transverse nécessaire à toute réplication géographique : gestion des devises, de la réglementation et du paiement local. |
| Fonctionnalités clés | Abstraction multi-devise dans le modèle de données (XOF, GHS, EUR), sélection de pays à l'inscription, moteur de règles réglementaires paramétrable par pays, agrégateur de paiement local pour le Ghana. |
| Stack technique | Extension du schéma Supabase, nouvel agrégateur de paiement à intégrer (ex. Paystack/Flutterwave pour le Ghana), veille réglementaire dédiée. |
| Horizon & valeur | M+9 (préparation) à M+18 (Ghana opérationnel), M+24 (Sénégal). |

8. Spécifications techniques et contraintes non fonctionnelles

8.1 Technologies pour la donnée, le scoring et l'IA

- Langage principal de service : Python (FastAPI) pour le moteur SCG et le calcul d'éligibilité à l'affacturage.

- Bibliothèques de traitement de données : Pandas, NumPy pour l'agrégation des indicateurs SCG.

- Modèles de score : règles explicites pondérées (grille 5C) aucun modèle de machine learning en boîte noire, exigence de traçabilité pour les partenaires bancaires.

- IA conversationnelle : Gemini (Google) pour Yelly, avec prompts dédiés par langue et par cas d'usage (prix, météo, calendrier cultural, affacturage).

- Outils d'analyse interne : export CSV, tableaux de bord back-office (dashboards internes construits sur les routes API existantes).

8.2 Application mobile et web

Front-end

- Mobile : React Native + Expo EAS  Android en priorité, iOS en Phase 2.

- Web / PWA : Next.js 16 + React 19, Tailwind CSS pour le design system Harmattan Signal.

- Visualisation de données (back-office et dashboards prix) : Recharts / Chart.js.

Back-end

- Framework principal : routes API Next.js (monolithe modulaire, ≈56 routes existantes, étendues par les modules G à Q).

- Service séparé : Python FastAPI pour le SCG et l'affacturage architecture en microservice ciblé, pas de refonte en microservices généralisée.

- Temps réel : Socket.io (chat, notifications in-app) avec reconnexion automatique.

Bases de données

- Base principale : PostgreSQL via Supabase, avec Row Level Security sur toutes les tables sensibles.

- Cache / sessions : cache Supabase Realtime ; évaluation de Redis si la montée en charge multi-pays l'exige.

- Migrations versionnées, numérotées (001 à 046 en bêta, poursuite de la numérotation pour chaque évolution de schéma).

8.3 Infrastructure

- Hébergement cloud : Vercel en environnement actuel ; évaluation d'AWS/GCP/Azure si la montée en charge multi-pays dépasse les capacités de l'offre actuelle.

- API RESTful versionnée (/api/v1/), gestion structurée des erreurs (codes + messages), rate limiting par route et par rôle.

- Protocoles de communication : HTTPS/TLS 1.2+ pour toutes les communications, WebSocket pour le temps réel, webhooks pour les confirmations de paiement Feexpay et, à terme, pour l'API bancaire partenaire.

- Monitoring : endpoint /api/health avec vérification de connexion base de données, journalisation centralisée des erreurs critiques.

8.4 Sécurité

- Authentification et autorisation : OTP + Supabase Auth/NextAuth côté utilisateur, 2FA recommandée côté admin, RBAC (rôles utilisateur/coopérative/admin/country manager).

- Chiffrement : TLS en transit pour toutes les communications, chiffrement au repos assuré par Supabase, tokens JWT à durée de vie limitée.

- Conformité OWASP Top 10 : headers durcis (HSTS, CSP), détection de motifs malveillants, protection contre l'injection SQL/XSS/CSRF, upload sécurisé par vérification de signature de fichier.

- Conformité réglementaire financière : respect du cadre BCEAO/UEMOA pour les flux en zone CI/Sénégal ; veille sur le cadre ghanéen pour toute intégration de paiement locale.

- Protection des données personnelles : minimisation des données collectées, consentement explicite pour toute donnée financière tierce utilisée dans le SCG (ex. relevés Mobile Money).

8.5 Paiement et gestion multi-devise

- Côte d'Ivoire et Sénégal : FCFA (XOF), zone UEMOA, Feexpay comme agrégateur principal.

- Ghana : Cedi (GHS), nécessite l'intégration d'un agrégateur local (ex. Paystack, Flutterwave) — à évaluer selon disponibilité et coût.

- Canal diaspora Europe : Euro (EUR), passerelle de paiement internationale à spécifier séparément, hors Feexpay.

- Le modèle de données de commande et d'escrow doit porter une devise explicite dès la Phase 1, même si une seule devise est active en bêta, pour éviter une migration lourde en Phase 2.

9. Architecture technique

Le schéma ci-dessous présente l'architecture cible à 12/24 mois : les couches 1 à 5 sont déjà largement opérationnelles depuis la bêta ; les couches 6 (extension multi-pays) et certaines briques transverses (Carbon Tracker/EUDR, API bancaire partenaire) s'activent selon les critères de déclenchement définis dans ce document, et non par défaut.

Description des couches

| Couche | Contenu |
| --- | --- |
| 1 · Utilisateurs | Producteur, coopérative, acheteur/exportateur, banque/IMF partenaire, admin KOUAME profils détaillés en §3. |
| 2 · Clients applicatifs | App mobile (React Native/Expo), Web/PWA (Next.js), Back-office admin (Next.js, RBAC/RLS). |
| 3 · API & services backend | API Next.js (~56 routes REST versionnées) + service SCG dédié en Python FastAPI (grille 5C, éligibilité affacturage). |
| 4 · Données | Supabase PostgreSQL avec Row Level Security, Realtime & Storage, audit log et migrations versionnées. |
| 5 · Intégrations externes | Feexpay (paiement/escrow), OneSignal + SMS (notifications), API météo et registre RCCM (SCG automatisé), API du partenaire financier (affacturage automatisé, M+12), Gemini (Yelly IA). |
| 6 · Extension multi-pays (Phase 2) | Ghana (GHS, agrégateur local), Sénégal (XOF, zone UEMOA), canal diaspora Europe (EUR, traçabilité EUDR) — activés selon les critères de déclenchement du §12. |
| 7 · Transverse | Sécurité (OWASP/RLS/rate-limit), chiffrement TLS+JWT, conformité BCEAO/UEMOA, Carbon Tracker & EUDR pour l'export vers l'UE. |

10. Contraintes

- Le système doit rester utilisable en connectivité 2G/3G, avec dégradation progressive plutôt que rupture de service (mode offline-first pour le catalogue, les formations et le Digest).

- Aucune régression : chaque évolution est additive sur la base de code existante (repo v0-gwa) ; aucune interface de composant existant n'est modifiée sans revue explicite.

- Conformité réglementaire multi-pays : cadre BCEAO/UEMOA pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal, veille dédiée pour le cadre ghanéen avant toute intégration de paiement locale.

- Protection des données personnelles et financières : conformité à la réglementation ivoirienne sur la protection des données, consentement explicite pour toute donnée financière tierce utilisée par le SCG.

- Maintenabilité par une équipe réduite : documentation systématique du code et des décisions d'architecture, couverture de tests maintenue au niveau au moins équivalent à la bêta (117 tests) à mesure que le périmètre grandit.

- Le wallet interne ne peut être déployé qu'après validation réglementaire (agrément BCEAO) ou structuration d'un partenariat avec un établissement déjà agréé — aucun contournement.

Positionnement finance : GWA ne concurrence pas les banques ni les IMF. Aucun module ne doit être formulé ou commercialisé comme un substitut bancaire ; le crédit et le décaissement relèvent exclusivement d'un établissement agréé partenaire (ou d'un agrément BCEAO propre, hors scope par défaut).

- Toute automatisation du SCG (météo, RCCM, données bancaires consenties) doit conserver un mode déclaratif de secours pour ne jamais bloquer le calcul du score en cas d'indisponibilité d'une source externe.

- L'expansion vers un nouveau pays ne se déclenche que si les critères de succès du marché domestique (Côte d'Ivoire) définis au §12 sont atteints.

11. Livrables attendus

Plateforme technique

- Application mobile-first GWA (PWA) en production, multi-pays à partir de M+18.

- API GWA documentée et versionnée, étendue aux modules G à Q.

- Service SCG v3 avec grille de scoring bancaire automatisée par sources multiples.

- Module d'affacturage digital avec décaissement automatisé via API bancaire partenaire.

- Back-office GWA complet : KPIs, modération, SCG détaillé, affacturage, gestion multi-pays.

- Module de traçabilité EUDR / Carbon Tracker pour les filières export.

Documentation

- Documentation technique et API à jour pour chaque module livré.

- Guide d'intégration à destination d'un partenaire financier (spécification de l'API d'affacturage).

- Guide d'expansion pays (checklist réglementaire, paiement, langue, devise).

- Rapports de bêta et de bilan à M+12 et M+24 : indicateurs réels, écarts avec les objectifs, décisions d'ajustement.

12. Planning et jalons jusqu'à M+24

| Horizon | Période | Jalons |
| --- | --- | --- |
| M+1 à M+3 | Oct. – Déc. 2026 | Exécution des Lots 1-3 du backlog bêta, stabilisation post-lancement, ouverture des discussions avec les premiers prospects bancaires. |
| M+4 à M+6 | Jan. – Mars 2027 | Modules F (coopératives complètes) et A (KYC avancé) livrés, préparation du module D (affacturage automatisé). |
| M+7 à M+9 | Avr. – Juin 2027 | Module G (B2B RFQ) livré, début du module E (SCG v3), préparation du dossier Seed, début de l'étude de marché Ghana (module Q). |
| M+10 à M+12 | Juil. – Sept. 2027 | Signature du partenaire financier, module D en production (décaissement automatisé), module H (Formations) livré, bilan 12 mois. |
| M+13 à M+15 | Oct. – Déc. 2027 | Lancement pilote Ghana (module Q), décision Wallet (module N). |
| M+16 à M+18 | Jan. – Mars 2028 | Module M (EUDR/Carbon Tracker) en pilote, consolidation Ghana, préparation Sénégal. |
| M+19 à M+21 | Avr. – Juin 2028 | Lancement Sénégal, canal diaspora Europe en test, module O (logistique) si volume le justifie. |
| M+22 à M+24 | Juil. – Sept. 2028 | Bilan 24 mois, définition de la trajectoire 24-36 mois suivante. |

13. Gouvernance et suivi

- Revue trimestrielle obligatoire des indicateurs et jalons, avec réajustement documenté des échéances en cas d'écart aucun glissement silencieux.

- Chaque module de Phase 2 (couche 6 et transverse du schéma §9) ne se déclenche que si son critère de dépendance explicite est vérifié, quelle que soit la pression calendaire.

- Ce document est révisé à M+12 pour produire la spécification 24-36 mois, sur la base des résultats réels.

- Toute évolution de périmètre (nouvelle filière, nouveau pays hors ceux listés, nouveau produit financier) doit être documentée et validée avant intégration cohérence avec la discipline de scope déjà appliquée sur la bêta.

KOUAME Corporation — Abidjan-Cocody Angré, lot 1232 · kouamecorporation@gmail.com · +225 05 85 82 79 37